ДОГОВОР субподряда №

на выполнение комплекса строительных работ

«___»_________ 2012г.

Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора Кочетова Олега Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Управление специальных работ г.Пинск ОАО «с» (Республика Беларусь), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице начальника Дубины Александра Григорьевича, действующего на основании Положения и доверенности №2796 от 07.12.2011г., с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Генеральный подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить комплекс строительных работ по объекту расположенному по адресу:, согласно проектно-сметной документации в установленный договором срок до.

  - Субподрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего договора собственными силами и средствами за свой риск в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, с учетом возможных изменений объема работ.

  - Генеральный подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

  - Общая стоимость подлежащих выполнению Работ по настоящему Договору составляет 10 000 000,00 (десять миллионов) российских рублей. Без учета  НДС (18%).

  - Стоимость Договора может быть изменена в следующих случаях:

2.2.1. Изменения объемов работ или необходимости выполнения дополнительных видов работ на основании Рабочей документации утвержденной в производство работ Заказчиком.

2.2.2. Ведения на территории РФ новых налогов и сборов, влекущих увеличение затрат Субподрядчика.

  - Стоимость подлежащих выполнению работ определяется договорной ценой, которая фиксируется с учетом объемов выполненных работ справкой стоимости выполненных работ. Платеж НДС в размере        18 % осуществляет  Генеральный Подрядчик.

  - Изменение цены работ (удорожание) не допускается в случае нарушения Субподрядчиком условий п. 3.1.  настоящего Договора. В этом случае Субподрядчик обязан выполнить все необходимые для завершения работы за свой счет.

- СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ

  - Срок выполнения работ определен сторонами начиная с  «15» июня 2012 г. по «31» декабря 2012 г.

- УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Платежи по настоящему Договору будут производиться Генеральным Подрядчиком в рублях РФ перечислением на расчетный счет Субподрядчика указанный в настоящем договоре.

  - Сумма аванса составляет 3 000 000,00 (три миллиона рублей 00 копеек) рублей, без НДС 18%.

  - После получения авансового платежа Субподрядчик в срок не более 5-ти (пяти) дней приступает к выполнению работ.

  - Генеральный Подрядчик производит оплату за полностью выполненные работы на основании выставленного Субподрядчиком счета, в течение 10-ти (десяти) банковских дней, с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ (по форме КС-2).

  - Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств с расчётного счета Генерального подрядчика.

- ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

  - Для выполнения Субподрядчиком работ, указанных в настоящем Договоре, Генеральный Подрядчик обязуется:

    - Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ (объемами, качеством и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Договора и требованиями нормативных документов.

    - Обеспечить ведение авторского надзора.

  - Передать площадку (фронт работ) по Акту передачи площадки не позднее 14 мая 2012г.

  - Своевременно рассматривать направляемую Субподрядчиком необходимую документацию по Договору, производить приемку работ, выполненных по настоящему Договору.

- ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА

Для реализации предмета настоящего Договора Субподрядчик обязуется:

  - Выполнить работы в сроки и в объеме установленные настоящим договором, локальной сметой, Проектной документацией, а также с соблюдением технических норм и правил, устанавливающих порядок осуществления Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Осуществить разгрузку, приемку, складирование, хранение и подачу для производства работ на площадке материалов, техники, оборудования, необходимых для производства работ. Со дня подписания сторонами акта передачи Субподрядчику строительной площадки и до календарного дня, следующего за днем подписания Рабочей комиссией Акта о приемке Объекта, обеспечить охрану строительной площадки, мест открытого хранения материалов, объектов, строительство которых не закончено, временных зданий и сооружений, а также находящихся на строительной площадке материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов, принадлежащих Заказчику, Подрядчику, Субподрядчику.

  - Ежедневно вести Журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Субподрядчика и Генерального Подрядчика. Еженедельно Генеральный Подрядчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в Журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством ведения работ или записями Субподрядчика, то излагает свое мнение в Журнале производства работ. Субподрядчик обязуется принять меры по устранению недостатков, в срок установленный Генеральным Подрядчиком.

  - Уведомлять Генерального Подрядчика о проведении освидетельствования скрытых работ за 2 (два) рабочих дня до проведения освидетельствования.

  - Письменно уведомить Генерального Подрядчика и приостановить работы (до выяснения обстоятельств) при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Генерального Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, независящих от Субподрядчика обстоятельствах, угрожающих годности или прочности выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

  - Нести риски случайной гибели и/или повреждения результата работ до момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи работ.

  - Обеспечить выполнение работ в полном объеме, согласно СНиП и условиям настоящего Договора.

  - Обеспечить в ходе осуществления работ выполнение на площадке необходимых мероприятий по выполнению правил техники безопасности, охране труда, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли и нести ответственность за их соблюдением.

  - Согласовать с Генеральным Подрядчиком порядок ведения работ на площадке и обеспечить его соблюдение.

  - Передать полный комплект исполнительной документации на выполненные работы одновременно с последними формами КС-2 и КС-3.

  - В срок, не позднее 10-ти (десяти) рабочих дней от даты подписания Акта приемки- передачи Работ, вывезти за пределы Объекта, все принадлежащие Субподрядчику и его подрядчикам материалы и оборудование.

  - Осуществить в процессе выполнения работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку строительной площадки от отходов работ и мусора, оставшихся после окончания работ.

  - Обеспечить до сдачи Объекта Генерального Подрядчика уборку помещений Объекта.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

  - Если в период гарантийной эксплуатации объекта, который составляет 3 года, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Субподрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 60 дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

  - Предельный срок обнаружения недостатков и дефектов, возникших по вине Субподрядчика, составляет 36 месяцев.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны несут имущественную ответственность за нарушение предусмотренных договором обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с  гражданским Законодательством РФ и условиями настоящего договора.

  - Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по Договору по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генеральным Подрядчика – соответственно Генеральным Подрядчиком.

  - В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик уплачивает Генеральному Подрядчику по его письменному требованию пеню:

- в случае нарушения сроков начала и завершения работ, - в размере 0,1% от суммы указанной в п.2.1 настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства;

- в случае несвоевременного освобождения Объекта от принадлежащего Субподрядчику, либо его субподрядчикам имущества согласно - 0,1% от суммы указанной в п.2.1 настоящего Договора.

  - Пеня начисляется с первого дня, следующего за днем, когда обязательство должно было быть исполнено, при условии направления генеральным Подрядчиком письменной мотивированной претензии.

  - В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик уплачивает Генеральному Подрядчику по его письменному требованию пеню:

- в случае нарушения сроков начала и завершения работ, - в размере 0,1% от суммы указанной в п.2.1 настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства;

- в случае несвоевременного освобождения Объекта от принадлежащего Субподрядчику, либо его субподрядчикам имущества согласно - 0,1% от суммы указанной в п.2.1 настоящего Договора.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

  - Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком и привлеченными силами по настоящему Договору. Качество работ должно соответствовать ГОСТам, СНиПам и проектно-сметной документации по данному объекту.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается 36 календарных месяцев со дня подписания сторонами акта приемки готового объекта или отдельной его очереди в эксплуатацию.

  - Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом между Субподрядчиком и Генеральным Подрядчиком.

  - Устранение дефектов осуществляется за счет Субподрядчика в случае, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации объекта Генеральным Подрядчиком.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, а также забастовок, народных волнений, распоряжений военных и гражданских властей, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего Договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. Сторона, для которой по указанным причинам создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно, с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону о начале и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 30 календарных дней, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом другую Сторону в течение 5 дней. При этом ни одна из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения убытков.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

  - Договор вступает в силу сразу после его подписания и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действующими с моментами подписания Сторонами соответствующих документов.

  - Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон.

  - В случае расторжения или истечения срока действия настоящего Договора он считается полностью исполненным только по завершении всех взаиморасчетов между Сторонами.

  - Прекращение или окончание действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушение, если таковое имеет место при исполнении условий настоящего договора.

  - Генеральный подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор с Субподрядчиком в следующих случаях:

-задержки Субподрядчиком начала выполнения работ более чем на 10-ть (десять) дней по причинам, не зависящим от Генерального Подрядчика;

-  несоблюдение Субподрядчиком требований по качеству работ;

- аннулирование свидетельств о допуске к работам, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство Работ.

11.7.   При расторжении Договора по любым основаниям Генеральный Подрядчик обязан:

-принять работы, фактически выполненные Субподрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Договора;

-в течение 10-ти (десяти) рабочих дней после получения от Субподрядчика актов приемка выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 подписать их, или дать мотивированный отказ;

-в течение 20-ти (двадцати) дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Субподрядчиком работы.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Права, обязанности и ответственность сторон регулируются действующим Законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию путем переговоров, а также а претензионном порядке. В случае недостижения согласия – разрешение спора передается в Арбитражный суд Московской области.

  - Вступившее в законную силу решение Арбитражного суда является окончательным и обязательным для обеих сторон.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

  - При выполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательными и правовыми актами и нормативными документами, действующими на территории РФ на дату подписания договора.

  - Настоящий договор составлен, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.3.    Все приложения настоящего договора являются  его неотъемлемой частью.

- АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН